ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение ремонтных работ в квартире

г. Махачкала	20 ноября 2026 года

Гражданин Алиев Марат Гаджиевич, [дата рождения], [место рождения], паспорт [паспорт заказчика: серия, номер, кем и когда выдан], зарегистрированный по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 71, кв. 11, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Магомедов Рустам Ахмедович, ИНН [ИНН подрядчика], ОГРНИП [ОГРНИП подрядчика], адрес: [адрес подрядчика], в лице [кем действует подрядчик: ФИО, должность, реквизиты документа о полномочиях], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы в квартире, расположенной по адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 71, кв. 11 (далее — Квартира), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Перечень и объём работ: выравнивание и покраска стен, укладка ламината, замена электропроводки. Полный перечень, объём и стоимость каждого вида работ определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика — его силами и средствами, за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начальный срок выполнения работ: 1 декабря 2026 года. Конечный срок: 28 февраля 2027 года.
2.2. Промежуточные сроки (этапы) выполнения работ: [промежуточные сроки и этапы работ].
2.3. Сроки, указанные в п. 2.1 и 2.2, могут быть изменены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
3. Материалы и оборудование
3.1. Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретает и предоставляет Заказчик. Перечень материалов, их количество и сроки предоставления согласовываются Сторонами в [документ, определяющий перечень и сроки предоставления материалов].
3.2. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.
3.3. При обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы.
4. Цена работ и порядок расчётов
4.1. Цена работ по настоящему договору является твёрдой и составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Цена включает стоимость всех работ, указанных в п. 1.2, но не включает стоимость материалов, приобретаемых Заказчиком.
4.2. Оплата производится по этапам в следующем порядке:
4.2.1. 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей — до начала работ, в срок [срок оплаты первого этапа];
4.2.2. 240 000 (двести сорок тысяч) рублей — после окончания черновых работ, в срок [срок оплаты второго этапа];
4.2.3. 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей — после подписания акта приёмки выполненных работ, в срок [срок оплаты третьего этапа].
4.3. Оплата производится [способ оплаты: наличными с распиской, банковским переводом, через ячейку или аккредитив]. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента [момент исполнения обязательства по оплате].
4.4. Изменение цены работ допускается только по соглашению Сторон в случае изменения объёма или содержания работ и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
5. Порядок выполнения и приёмки работ
5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2. По завершении работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата работ к приёмке. Приёмка осуществляется в течение трёх дней с момента получения сообщения.
5.3. Приёмка оформляется актом приёмки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами. В акте указываются перечень выполненных работ, их качество, обнаруженные недостатки (при наличии) и сроки их устранения.
5.4. При обнаружении при приёмке отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику в акте или отдельном документе.
6. Гарантии качества работ
6.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует условиям настоящего договора, а при отсутствии или неполноте условий — требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет два года с момента подписания акта приёмки.
6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в разумный срок, назначенный Заказчиком.
6.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение конечного срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [размер неустойки] за каждый день просрочки.
7.3. В случае выполнения работ с отступлениями от договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, делающими его непригодным для предусмотренного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.4. Если отступления или недостатки не устранены в разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
7.5. Условие договора об освобождении Подрядчика от ответственности за определённые недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение условий договора допускается по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работ, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе, а также возместив убытки в пределах разницы между ценой, определённой за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
8.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работ, если Заказчик не исполняет обязанности по предоставлению материалов или иных условий, необходимых для выполнения работ.
8.4. При прекращении договора до приёмки результата работ Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённой работы с компенсацией Подрядчику произведённых затрат.
9. Разрешение споров
9.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Приложения к договору: Приложение № 1 — Смета.
Подписи сторон

Заказчик: Алиев Марат Гаджиевич, паспорт [паспорт заказчика: серия, номер, кем и когда выдан], адрес: г. Махачкала, ул. Ярагского, д. 71, кв. 11
______________________________ (фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Магомедов Рустам Ахмедович, ИНН [ИНН подрядчика], ОГРНИП [ОГРНИП подрядчика], адрес: [адрес подрядчика]
______________________________ (фамилия, имя, отчество полностью, подпись)




